━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Note de Recommandation WMS

Warehouse Management System – Disponibilité et PRA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MSPR – NordTransit Logistics

Version 1.0 – 15 février 2026

B3 ASRBD Groupe 2 :

PUICHAUD Ianis

ABOUYAALA Zaid

LANTSIGBLE Ojvind

LENOGUE Ewan

WANDA NKONG Blaise

1. Contexte	1

2. Situation actuelle	1

2.1 Hébergement	1

2.2 Risques identifiés	1

3. Recommandations	1

3.1 Court terme (dans le cadre du projet MSPR)	1

3.2 Moyen terme (6-12 mois après le projet)	1

3.3 Long terme (12-24 mois)	1

4. Impact sur l’architecture	1

Schéma d’intégration	1

5. Validation POC	1

Protocole de test	1

Résultats	1

6. Annexes	1

# 1. Contexte

Le WMS (Warehouse Management System) est le système le plus critique de NordTransit Logistics. Il gère en temps réel l’inventaire, les expéditions et la traçabilité des colis sur les 4 entrepôts (Lens, Valenciennes, Arras, Cross-dock) et le siège de Lille.

Impact d’un arrêt WMS : arrêt immédiat de toutes les opérations logistiques. Aucun colis ne peut être reçu, traité ou expédié. Coût estimé : plusieurs milliers d’euros par heure d’indisponibilité (pénalités contractuelles + perte de chiffre d’affaires).

# 2. Situation actuelle

## 2.1 Hébergement

| Aspect | État actuel | Risque |
| --- | --- | --- |
| Hébergement | VM unique sur Dell R630 (siège) | **SPOF critique** – arrêt total si panne serveur |
| Sauvegarde | Sauvegarde locale sur le même serveur | Perte de données en cas de sinistre |
| Haute disponibilité | Aucune | Aucun failover, pas de redondance |
| Performance | Serveur de 2016, charge croissante | Dégradation possible en haute saison (Q4) |
| Réseau | Accès via DrayTek 2860 (VPN faible) | Coupure VPN = entrepôts isolés du WMS |

## 2.2 Risques identifiés

- SPOF serveur : Le Dell R630 héberge le WMS ET d’autres VMs. Une panne hardware = arrêt WMS.

- Pas de PRA : Aucun site de reprise. Un sinistre au siège = perte complète.

- Backup non externalisé : Les sauvegardes sont sur le même serveur physique.

- VPN instable : Les DrayTek n’assurent pas un VPN fiable vers les entrepôts.

# 3. Recommandations

## 3.1 Court terme (dans le cadre du projet MSPR)

Objectif : Supprimer le SPOF et assurer la disponibilité immédiate.

| Action | Détail | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Migration cluster | Migrer la VM WMS vers le cluster Dell R650xs (2 nœuds + SAN ME5012) | Failover automatique, RTO < 1h |
| Snapshots quotidiens | Configurer des snapshots VM quotidiens sur le SAN | RPO < 24h, restauration rapide |
| Backup Veeam | Sauvegarde Veeam vers stockage externe (Azure Blob) | Protection contre sinistre local |
| VLAN dédié | Placer le WMS dans le VLAN 20 (Serveurs) avec accès restreint | Isolation réseau, sécurité |

RTO cible : < 1h (failover cluster)

RPO cible : < 15 min (réplication SAN + snapshots)

## 3.2 Moyen terme (6-12 mois après le projet)

| Action | Détail | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Réplication BDD | MySQL replication vers un serveur secondaire (ou Azure Database) | RPO ~0, haute disponibilité applicative |
| Monitoring PRTG | Sonde dédiée WMS : état MySQL, temps de réponse, espace disque | Détection proactive des problèmes |
| Alerting | Alertes par email/SMS si le WMS ne répond pas dans les 30 secondes | Intervention rapide |
| Load testing | Tester les performances WMS sous charge simulée (haute saison) | Identifier les goulots AVANT la crise |

## 3.3 Long terme (12-24 mois)

| Action | Détail | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Migration Azure | Migrer le WMS vers Azure via Site Recovery | PRA géographique complet |
| Conteneurisation | Dockeriser le WMS pour faciliter le déploiement et les mises à jour | Déploiement reproductible, rollback facile |
| API REST | Exposer le WMS via API pour intégration avec d’autres systèmes | Interopérabilité, mobilité |
| WMS SaaS | Évaluer une migration vers un WMS SaaS (type Odoo, SAP B1) | Externaliser la maintenance, focus métier |

# 4. Impact sur l’architecture

Les recommandations WMS s’intègrent dans l’architecture cible comme suit :

| Composant architecture | Impact WMS |
| --- | --- |
| Cluster Dell R650xs | WMS migré en priorité (VM critique) |
| SAN PowerVault ME5012 | Stockage WMS sur SSD pour performances |
| FortiGate 100F (siège) | Règles VLAN 20, accès WMS sécurisé |
| FortiGate 60F (entrepôts) | VPN IKEv2 stable vers le WMS |
| Azure Site Recovery | WMS répliqué vers Azure (20 VMs dont WMS) |
| Veeam Backup | WMS dans le plan de sauvegarde prioritaire |
| PRTG | Sonde WMS = première sonde configurée |

## Schéma d’intégration

Le flux de données WMS suit le chemin suivant :

Entrepôts (WH1-3)                    Siège Lille

[WMS Client]                    [Cluster R650xs]

|                               |

FortiGate 60F ──── VPN IKEv2 ──── FortiGate 100F

|

VLAN 20 Serveurs

|

[VM WMS]

|

SAN ME5012 (stockage)

|

Azure Site Recovery

|

[VM WMS Azure]

(mode standby)

# 5. Validation POC

Le POC valide les recommandations court terme via le test 3 (failover WMS) :

## Protocole de test

| Test | Protocole | Critère |
| --- | --- | --- |
| Arrêt brutal VM WMS | Stop VM depuis Proxmox, redémarrer | VM redémarre, MySQL actif |
| Intégrité données | check_wms.sh avant/après | 5 records intacts |
| Temps de reprise | Mesurer durée entre stop et service OK | < 1h (RTO cible) |

## Résultats

Le test de failover WMS a été réalisé avec succès :

- VM redémarrée et accessible en SSH après environ 20 secondes

- MySQL actif automatiquement après le redémarrage

- 5/5 records intacts (mêmes timestamps, mêmes données)

- Temps de reprise total largement inférieur au RTO cible de 1h

Résultats détaillés : voir docs/03-lab-poc/07-tests-validation.md (Test 3)

# 6. Annexes

| Document | Emplacement |
| --- | --- |
| Guide lab WMS | docs/03-lab-poc/06-wms-simulation.md |
| Tests failover | docs/03-lab-poc/07-tests-validation.md |
| Architecture cible | docs/02-conception/01-architecture-cible.md |
| Budget | _specs/solution/budget.md |